南府办〔2012〕5号

关于印发《佛山市南海区名镇名村示范村建设

实施方案（2011—2015年）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区有关单位：

《佛山市南海区名镇名村示范村建设实施方案（2011—2015年）》业经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二○一二年一月六日

佛山市南海区名镇名村示范村建设实施方案（2011—2015年）

为贯彻落实《关于打造名镇名村示范村带动农村宜居建设的意见》（粤府〔2011〕68号）和《中共佛山市委办公室佛山市人民政府办公室关于印发<佛山市名镇名村建设试点工作方案>的通知》（佛委办〔2011〕19号）的有关精神，统筹城乡发展，优化城乡人居环境，提升城乡品位，全面建设富民强区的幸福南海，结合我区实际，特制订本方案。

一、总体目标

根据省、市要求，2011年下半年开始试点，2012年建成一批名镇名村示范村（居），到2015年底全区10%的镇（街道）完成名镇建设，全区10%的村（居）完成名村建设，全区30%的村（居）完成示范村建设（具体工作任务详见附件3）。2011年下半年起，选择条件好、有基础、有特色的镇（街道）、村（居）作为先行点，并确定西樵镇为名镇试点单位；确定桂城街道平东社区、西樵镇松塘村为省级名村试点单位；确定九江镇下西社区，大沥镇曹边、凤池社区，狮山镇狮中村，里水镇河村社区，桂城街道叠北社区，罗村街道联星社区，丹灶镇仙岗村等8个村（居）为省级示范村（居）试点单位。

名村、示范村建设以行政村为主体，以自然村为基础。部分自然村特色特别鲜明，资源条件与行政村内其他自然村差别较大的，可适当将创建主体调整为单个或几个自然村。

二、创建标准

（一）示范村标准。示范村指经过改造整治，达到生态良好、环境整洁、设施配套、生活便利、社会和谐的要求，具有示范作用的宜居村（居）。示范村标准为：

1．经济基础较好，村（居）民生活宽裕。集体经济发展快，村（居）多数劳动力实现稳定就业或自主创业，村（居）民收入水平较高。

2．环境整洁卫生，村貌景观美化。村（居）容整洁卫生，环境生态良好，绿化覆盖率较高，建筑景观和谐，人居环境优美，达到生态文明村（居）、健康村（居）或省级卫生村（居）标准。

3．村庄布局合理，设施服务完善。村（居）规划建设科学，居住、生产、公共活动等区域布局合理，道路、交通、饮水、供电、通信、市政设施等基础设施比较完善，义务教育、医疗卫生、文化休闲、社会保障、计划生育等基本公共服务配套完善，居民生活便利、出行方便。

4．村（居）民安居乐业，社会和谐稳定。有较强的基层党组织和村民自治组织，村（居）规民约管理制度和日常运作机制健全。村（居）管理民主，党群关系融洽，村民和谐相处。村（居）民素质较高，精神生活丰富，社会风尚文明，生产生活井然有序，社会治安良好。

（二）名村标准。名村除符合示范村的要求外，还具有一种或多种特色优势，农村居民生活达到较高的小康水平，拥有一定的知名度和美誉度，主题突出且具有较强示范带动作用，代表南海特色新村（居）建设水平的幸福名村。特色要求：

1．产业特色：有知名的农业、农产品加工业、手工业、优势传统产业、先进制造业、战略性新兴产业或发达的第三产业等，产业集聚特点突出。特色产业、主导产品明确，“一村一业，一村一品”特色经济格局形成，在区内外产生一定的品牌效应，对农村居民就业创收和集体经济发展贡献较大。村集体经济收入、农村居民人均纯收入在本地均处于较高水平，成为具有特色品牌产业的优势产业型名村。

2．历史文化特色：具有一定影响力的文化资源和深厚的人文底蕴，保存一定规模的古村落、古建筑群或名人故居等文物古迹，能较完整地反映本地某一历史时期的传统风貌、地方特色和民族风情，具有较高的历史、文化、艺术和科学研究价值；或民间绝技、绝艺等非物质文化遗产丰富，广府文化、岭南民俗文化、现代创意文化特点突出。当地重视文化的传承和发扬，充分挖掘和整合历史文化资源，大力发展文化旅游产业或现代创意文化，文化氛围比较浓厚，文化产业发展潜力和后劲充足，成为彰显和传承人文特色、文化内涵的历史文化型名村。

3．自然生态特色：有一定规模或独特的自然景观，如青山绿水、田园风光等，观赏、休闲或游憩价值较高；村（居）干部和居民生态保护意识较强，山体、植被、水系、湿地等自然风貌得到有效保护和整治；空气质量优良率高，水体水质达标以上。实现人与自然和谐发展，成为具有岭南乡土气息、优美自然风光的生态型名村。

4．其他特色优势。在宜居村庄、民居风貌、基层党建、民主管理、社会建设管理创新等某一领域解放思想、先行先试，并创造经验，形成了较强的比较优势和创建亮点，建立起适应有关农村改革发展的体制或机制，代表当地村（居）科学发展成果，是新时期基层社会建设发展样板，并具有示范推广价值的名村。

（三）名镇标准。城镇规划科学合理、主导产业突出、城镇功能完善、生态环境良好、生活水平较高，在产业形态、人文自然、公共服务等方面，特别是在宜居宜业、文明风尚、社会和谐、活力创新上，体现出较强特色和优势，具有较大的影响力和较高的知名度，辐射带动能力较强的镇（街道）。

1．工农业名镇。有知名的特色农业、农产品加工业、优势传统产业、先进制造业、战略性新兴产业等，产业集聚特点突出，区域集聚效应明显，区域品牌效应显现，区域产业链条较完备，拥有一批行业特色鲜明、产业规模较大、布局相对集中、生产企业关联度较为紧密的产业集群或总部经济。

2．交通枢纽名镇。以交通建设引导城市发展，便捷的交通，纵横交错的公路，铁路或高速公路交汇，港口规模化发展，公共交通发达，城市快速交通网络形成，城市综合交通枢纽优势明显。

3．商贸中心名镇。大力发展现代服务业，区域性大型综合批发市场、特色鲜明的专业市场、特色商业街区、会展经济辐射效应明显，连锁品牌经济、物流配送、电子商务、金融产业、楼宇经济等新型商业业态形成，全面构建特色鲜明、功能完善、繁荣发达的第三产业体系。

4．特色旅游名镇。旅游资源特色鲜明，自然、人文景观独特，建成特色街区，基础设施完善，观光浏览、休闲度假、科学普及、传承历史文化等方面有一定的特色价值，环境优美的特色旅游名镇。

5．历史文化名镇。具有悠久的历史文化传统，在一定时期内产生重大影响的历史事件和历史人物，镇（街道）内建筑遗产、文物古迹、名人名居和传统文化比较集中，能较完整地反映某一历史时期的传统风貌、地方特色和民族风情，具有较高的历史、文化、艺术和科学价值。加强对地方历史文化、人文资源和非物质文化遗产的挖掘、传承和保护，加快文化旅游景点、特色文化产业聚集区、文化艺术教育和各类专题博物馆等设施建设，发展以民俗、民风等为主体的民间文艺和民族传统体育项目，着力打造文化设施完善、文化特色显现、文化产业聚集、文化氛围浓厚的历史文化名镇。

三、工作重点

（一）科学编制建设规划

以规划为龙头，结合名镇名村示范村的资源禀赋、区位优势和产业布局特点，科学编制名镇名村示范村建设规划。名镇名村示范村建设规划由区国土城建和水务局（规划）负责统筹组织。区国土城建和水务局（规划）要加大对各地建设规划编制工作的指导，对每个拟建名镇、名村和示范村，要逐一编制详细且操作性强的建设规划。在编制名村建设规划时，要坚持人与环境和谐共处，体现文化内涵，反映特色风情的原则，优化村（居）布局，引导产业合理布局，形成优势特色。注重与产业发展、历史文化、古村落保护、生态环境保护相结合，与土地利用总体规划、控制性详细规划以及相关专项规划相衔接，形成功能区的合理布局，集约节约高效利用土地资源，并强化规划的规范指导作用，严格按照规划实施建设管理。

（二）推进环境整治和基础设施建设

要结合节能减排和河涌整治工作，加强镇（街道）、村（居）环境治理，加强河道鱼塘水沟的生态整治，全面提升绿化美化水平，大力推进“绿道网”建设，进一步优化生态环境，创造宜居环境。加大统筹城乡发展力度，进一步完善镇（街道）、村（居）道路、供水、排水、供电、通信、网络等基础设施和公共服务建设，建设连接名镇名村示范村与周边城乡的综合交通体系，加强公用设施配套和公共服务体系建设，推进城乡公共服务均等化，提高名镇名村示范村的承载力和吸引力。

（三）提升和丰富特色优势

名镇名村示范村建设，要结合创建宜居城乡标准要求，根据各自的特色现状和发展趋势，切实突出风貌特色。要根据不同地域、民俗、景观的特点，提炼出体现当地特色，适合当地建设发展要求的元素应用于规划设计，要善于挖掘和整合各地独特资源，促进各方面的资源优势向发展优势转化，在一个或多个领域形成较强的比较优势和创建亮点。有产业特色的镇（街道）、村（居），要加快产业转型升级，健全产业链条，积极发展高科技和新兴产业，形成产业集群、要素集聚、服务集成，促进优势产业集聚发展，培育发展一批产业定位鲜明、企业聚集成势、发展充满活力的优势和主导性产业。拥有比较独特自然生态和旅游资源的镇（街道）、村（居），要注重保护自然生态环境和维护当地风土人情，深入挖掘、保护和整合利用好特色资源，进一步优化和塑造景观节点和景观廊道，实现整体功能与居民生活环境质量的“双提升”。有历史文化特色的镇（街道）、村（居）要以文化为引领，切实加强对历史文化、人文资源和非物质文化遗产的挖掘、传承和保护工作，拓展文化内涵，开发文化产业，进一步形成品牌特色，提高文化软实力。

（四）加强基层社会建设

深化城乡体制综合改革，加强和创新社会管理，加大民生工程推进力度，加强城乡社区文化活动场所的软硬件建设，加强社会治安管理，营造安居乐业的生活环境。开展城乡民主法制教育，扎实推进精神文明创建活动，丰富群众文体生活，以“关爱”、“孝德”、“树本”、“至善”文化为重点，构建现代社区核心价值观，打造富有地方特色的思想道德体系。加强基层党组织建设，着重提高班子成员整体素质，增强政务、村（居）务管理和经济发展能力，促使管理工作科学化、扁平化、精细化。

四、实施步骤

（一）试点工作启动阶段（2011年8—9月）

1．制订工作方案。确定名镇名村示范村试点，并制订名镇名村示范村建设工作方案，明确建设目标、建设项目和政策措施。

2．成立组织机构，明确各部门工作职责。

（二）试点工作实施阶段（2011年10月—2012年1月）

1．组织项目建设。各名镇名村示范村试点按照核定的工作方案开展创建工作。

2．督促指导。区、镇（街道）两级工作领导小组办公室要切实加强指导、协调和督查，及时解决创建过程中遇到的有关问题。

（三）验收阶段（2012年2月）

1．名镇名村示范村试点单位必须对创建工作情况进行自查和总结。

2．组织有关部门开展验收评选工作，迎接市、省级检查。

（四）逐步铺开阶段（2012年3月—2015年12月）

总结创建名镇名村示范村试点工作的经验做法，形成完善办法措施，并逐步推广，发动和遴选一批条件成熟或基本成熟的镇（街道）、村（居）开展创建工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导

各级党委、政府和有关部门要把名镇名村示范村建设工作摆在党委、政府工作的重要位置，切实加强组织领导。成立佛山市南海区名镇名村示范村建设联席会议制度，由区政府分管领导为总召集人，区城乡统筹办、农林渔业局（农业）、财政局、国土城建和水务局（建设、规划、国土、水务）、环境运输和城市管理局（交通、市政、环保）、发展规划和统计局（发改）、文体旅游局（文化旅游）、民政和外事侨务局（民政）等部门负责人为成员,统筹协调解决创建工作中的问题（具体名单详见附件1）。各镇（街道）、村（居）也要相应成立工作机构，切实加强此项工作的领导、指导、沟通和协调，认真做好工作计划，精心组织、周密部署，不断完善工作机制，细化工作措施，落实工作责任，确保创建工作稳步推进。

（二）落实部门责任

按照省政府工作会议纪要〔2011〕94号文的部署和要求，名镇名村示范村日常工作由区城乡统筹办负责。其中，名镇建设工作以区国土城建和水务局（住建）为主，区城乡统筹办协助，会同区有关单位进行；名村、示范村建设工作以区城乡统筹办为主，区国土城建和水务局（住建）协助，会同区有关单位进行；名镇名村示范村建设规划以区国土城建和水务局（规划）为主，其他部门配合。根据省、市有关要求，结合我区实际，名镇名村示范村责任分工如下：

1．历史文化名镇建设，由区国土城建和水务局（住建）牵头，区文体旅游局（文化旅游）具体组织实施，有关单位配合。

2．特色旅游名镇建设，由区国土城建和水务局（住建）牵头，区文体旅游局（文化旅游）具体组织实施，有关单位配合。

3．生态山水名镇建设（生态示范名镇），由区国土城建和水务局（住建）牵头，区环境运输和城市管理局（环保）具体组织实施，有关单位配合。

4．特色工农业名镇、商贸中心名镇建设，结合已开展的中心镇建设，由区国土城建和水务局（住建）牵头，有关单位配合。

5．人文历史名村建设，由区城乡统筹办牵头，区文体旅游局（文化旅游）具体组织实施，有关单位配合。

6．乡村旅游名村建设，由区城乡统筹办牵头，区文体旅游局（文化旅游）具体组织实施，有关单位配合。

7．自然生态名村建设（生态示范名村），由区城乡统筹办牵头，区环境运输和城市管理局（环保）具体组织实施，有关单位配合。

8．示范村及农业特色产业的名村建设，由区城乡统筹办牵头，有关单位配合。

9．渔业渔港渔村方面的名村建设，由区城乡统筹办牵头，区农林渔业局（农业）具体组织实施，有关单位配合。

10．农田水利名镇名村建设，由区城乡统筹办牵头，区国土城建和水务局（水务）具体组织实施，有关单位配合。

11．基层建设和社会管理名村建设，由区城乡统筹办牵头，区民政和外事侨务局（民政）具体组织实施，有关单位配合。

12．民居风貌名村建设，由区城乡统筹办牵头，区文体旅游局（文化旅游）等有关单位配合。

各有关部门要明确职能分工，密切配合协作，加强对这项工作的指导和支持，在资金扶持、规划编制、产业发展、用地保障、生态建设、特色培育等方面加大扶持力度，在此基础上，制定出台相关配套政策，以指导具体工作，合力推进名镇名村示范村建设。

（三）建立激励机制

确立以镇（街道）财政、村（居）、组集体资金投入为主体，以社会各界资助为补充的名镇名村示范村建设多元化投入机制，确保名镇名村示范村建设工作能够顺利推进。同时建立名镇名村示范村建设的财政保障机制，保证重点创建项目和创建活动专项经费纳入财政预算，从2011—2015年，区财政5年共安排5955万元用于规划补助和建设奖励。具体激励机制如下：

1．实施名镇名村示范村建设规划补助

从2011—2015年，区财政5年共安排1995万元名镇名村示范村建设规划补助资金（具体资金安排详见附件2）。对已编制名镇名村示范村建设规划且经区规划主管部门审批同意的每个省级名镇,区财政一次性补助建设规划35万元；对经区规划主管部门审批同意的每个省级名村和示范村，区财政一次性分别补助建设规划20万元。具体名镇名村示范村建设规划及资金补助工作由区国土城建和水务局（规划）统筹负责。

2．实施名镇名村示范村建设一次性奖励

从2011—2015年，区财政5年共安排3960万元名镇名村示范村奖励资金（具体资金安排详见附件2），根据名镇名村示范村的标准进行验收, 实行以奖代补，对达到名镇名村示范村要求的镇（街道）、村（居）、组实行一次性奖励。对经验收通过的每个省级名镇，区财政一次性奖励500万元；对经验收通过的每个省级名村和示范村，区财政一次性分别奖励50万元和30万元，其中区财政一次性奖励金的10%奖励给村（居）“两委会”成员和经联社社委成员（如以村民小组或自然村申报的，奖励给所在村（居）“两委会”成员、经联社社委成员和组（社）委成员）。具体名镇名村示范村验收及奖励工作由区名镇名村示范村建设联席会议办公室统筹负责。

同时，按照“谁投资谁受益”的原则，鼓励和支持社会资本参与名镇名村示范村建设，实现多方共赢。

（四）广泛宣传发动

各级要运用广播电视、新闻媒体、信息网络、宣传册子、横幅标语等各种宣传工具，对创建名镇名村示范村工作进行全方位的宣传，尤其要重点宣传创建名镇名村示范村工作的重要性、政策措施、工作成效和先进典型，切实提高基层和广大群众对创建工作的认识，形成全社会共同参与、大力支持名镇名村示范村建设的良好氛围。同时，要加大对创建成功的名镇名村示范村的宣传力度，不断提升其知名度和美誉度。

（五）加强督促管理

切实加大对名镇名村示范村建设工作的督促检查，区有关部门要深入基层检查指导，定期通报进展情况。区城乡统筹办每年年底将联合区有关部门对各名镇名村示范村建设进行检查考核。各镇（街道）也要对辖区各村（居）的创建活动进行全方位跟踪检查，确保创建工作落到实处。

附件：1．佛山市南海区名镇名村示范村建设联席会议制度

2．2011—2015年佛山市南海区名镇名村示范村建设

任务、工作进度及区财政资金计划安排表

3．2011年佛山市南海区名镇名村示范村试点单位及

工作任务表

附件1：

佛山市南海区名镇名村示范村建设

联席会议制度

为切实加强对我区名镇名村示范村建设工作的组织统筹，经区委、区政府同意，决定建立佛山市南海区名镇名村示范村建设联席会议制度。联席会议组成人员名单如下：

总召集人：叶迎津（区政务委员、区农林渔业局局长）

召 集 人：李炬昆（区委区府办副主任）

庄少伟（区城乡统筹办）

成    员：刘锦枌（区城乡统筹办）

崔永诗（区财政局）

李治炳（区农林渔业局）

关向雄（区国土城建和水务局）

罗超平（区国土城建和水务局）

王建军（区国土城建和水务局）

陈建良（区国土城建和水务局）

邵闽宁（区发展规划和统计局）

梁海波（区环境运输和城市管理局）

欧阳可斌（区环境运输和城市管理局）

吴镜华（区环境运输和城市管理局）

周群英（区民政和外事侨务局）

江爵盛（区文体旅游局）

梁锡棋（桂城街道）

梁庆昭（罗村街道）

朱林根（九江镇）

李润来（西樵镇）

冯竞昌（丹灶镇）

李永昌（狮山镇）

黄树章（大沥镇）

郑志添（里水镇）

联席会议办公室设在区城乡统筹办。

附件2：

2011—2015年佛山市南海区名镇名村示范村建设任务、

工作进度及区财政资金计划安排表

| 镇 （ 街 道 ） 建 设 任 务 和 资 金 安 排 |  | 桂城 | 罗村 | 九江 | 西樵 | 丹灶 | 狮山 | 大沥 | 里水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011—2015年（共5年） | 创建省级名镇任务数（按省文件规定10%的镇计算）（个） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 创建省级名村任务数（按省文件规定10%的村居计算）（个） | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
|  | 创建省级示范村任务数（按省文件规定30%的村居计算）（个） | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 10 | 11 | 72 |
|  | 区财政5年共安排规划补助和建设奖励资金合计（万元） | 610 | 270 | 560 | 1145 | 660 | 1100 | 780 | 830 | 5955 |
|  | 其中：区财政补助建设规划资金总额（万元） | 220 | 100 | 200 | 255 | 240 | 400 | 280 | 300 | 1995 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金总额（万元） | 390 | 170 | 360 | 890 | 420 | 700 | 500 | 530 | 3960 |
| 2011年 | 创建省级名镇任务（个） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 创建省级名村任务（个） | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | 创建省级示范村任务（个） | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
|  | 区财政补助建设规划资金（万元） | 40 | 20 | 20 | 55 | 20 | 20 | 40 | 20 | 235 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金（万元） | 80 | 30 | 30 | 550 | 30 | 30 | 60 | 30 | 840 |
| 2012年 | 创建省级名村任务（个） |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 创建省级示范村任务（个） | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 |
|  | 区财政补助建设规划资金（万元） | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | 60 | 60 | 400 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金（万元） | 60 | 50 | 80 | 60 | 80 | 170 | 110 | 110 | 720 |
| 2013年 | 创建省级名村任务（个） | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 创建省级示范村任务（个） | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 |
|  | 区财政补助建设规划资金（万元） | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | 480 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金（万元） | 80 | 30 | 110 | 110 | 90 | 170 | 110 | 140 | 840 |
| 2014年 | 创建省级名村任务（个） | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 创建省级示范村任务（个） | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 |
|  | 区财政补助建设规划资金（万元） | 60 | 20 | 40 | 40 | 60 | 100 | 60 | 80 | 460 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金（万元） | 110 | 30 | 60 | 80 | 110 | 170 | 110 | 140 | 810 |
| 2015年 | 创建省级名村任务（个） |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|  | 创建省级示范村任务（个） | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
|  | 区财政补助建设规划资金（万元） | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 420 |
|  | 区财政名镇名村示范村建设奖励资金（万元） | 60 | 30 | 80 | 90 | 110 | 160 | 110 | 110 | 750 |
| 村（居）总数 |  | 22 | 10 | 23 | 27 | 27 | 49 | 32 | 34 | 224 |

附件3：

2011年佛山市南海区名镇名村示范村试点单位及工作任务表

| 镇 （街道） | 试点单位 | 创建类型 | 创 建 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西樵 | 西樵 | 省级以上名镇 | 要以文化旅游为抓手，依托西樵山景区，带动发展人文、历史及生态资源综合开发的文化旅游产业，创建西樵山国家“5A”旅游景区；依托西樵山森林公园，进一步开发当地生态资源、历史资源、特产资源、健身资源，推出多样化的文化旅游产品；依托西岸中旅旅游基地、南海博物馆、石景宜博士博物馆、黄飞鸿功夫主题公园、岭南文化苑、石燕岩采石遗址、工业文化基地建设、西樵山梦工场主题公园、山南桑基鱼塘生态文化区、文化旅游节庆等人文景观和传统节庆，打造成集生态休闲、旅游度假、文化欣赏等于一体的综合性“文翰樵山”岭南旅游文化高地，创建中国历史文化名镇和特色旅游名镇。 |
| 西樵 | 松塘村 | 省级以上名村 | 要充分利用“广东省历史文化名村”、“广东省摄影创作基地”、“中国历史文化名村”的品牌，立足区位条件和古村落及历史文化旅游资源优势，丰富参与性和体验性，保护和提升历史原生态性。通过旅游资源创新整合，打造“一带两岸、二区六坊、多节点”的布局，强化“崇文重教”的耕读文化和手工纺织旅游概念，打造区域性古村落旅游品牌，建设集观光、活动、游憩、体验、科教为一体的特色文化主题旅游园区，形成一个水陆兼备的岭南特色的历史文化古村。 |
| 桂城 | 平东社区 | 省级以上名村 | 要依托平洲“玉镯之乡”的美誉和中国最大的缅甸翡翠玉石集散地、全球最大光身玉器加工批发基地的优势，提升和丰富平洲玉器的文化内涵，加快“三旧改造”步伐，建设中国（平洲）玉器新城，打造集玉石加工交易批发、会展中心、高星级商务酒店、精品玉器销售、园林餐饮配套服务于一体的大型综合旅游项目，创建国家“4A”旅游景区，实现产业与文化、玉器与旅游的有机融合，打造富有岭南水乡特色的平洲玉文化名村和旅游名村。 |

| 镇 （街道） | 试点单位 | 创建类型 | 创 建 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九江 | 下西社区 | 省级以上 示范村 | 要依托岭南大儒朱九江先生故居为着力点，大力宣扬儒林文化，加大投入，积极做好朱九江墓、“良二千石”牌坊、探花桥、“慈悲宫”牌坊等省级文物保护和修缮，加快建设朱九江先生纪念公园的步伐，将公园建设成为一个以收藏陈列、学术研究、教育宣传为主，集文化交流、观光旅游于一体的，具有岭南特色和时代特征的现代化纪念馆，成为儒林文化交流和展览的“新书房”。同时联合其他相关产业资源，加快建设旅游文化休闲创意产业街区建设，打造集名家字画交易、观光旅游、饮食娱乐、休闲度假于一体的创意基地，建设历史文化示范村。 |
| 大沥 | 曹边社区 | 省级以上 示范村 | 要以世卫组织环境与健康行动计划广东省唯一基层试点为契机，完善和提升社区规划，加强曹氏大宗祠的省级文物古迹保护和修缮。同时充分利用田园景观、乡土文化、桑基鱼塘等资源优势，建设集旅游观光、休闲文化、科教娱乐于一体的具有岭南风情的都市型农业生态观光园，建设“岭南水乡、绿色生态、文明健康”的生态示范村和健康示范村。 |
|  | 凤池社区 | 省级以上 示范村 | 要充分利用区位优势，以“三旧”改造为契机，以转型加快发展，建设一批新型产业载体，以商贸特色推动产业转型提升，建设新型的商贸业态；加大环境、市政改造力度，提升社区公园景观，美化社区环境，积极实施社区社会人性化和精细化管理，加快农村城市化进程，从传统农村转为既保存原有风貌，又具有现代城市功能的新社区；积极推进民生工程，提升居民幸福指数，建设环境生态优美的宜商宜居示范村。 |
| 狮山 | 狮中村 | 省级以上 示范村 | 要以“广东省民主法治示范村”和“广东省民主法治示范社区”为契机，美化村容村貌，优化人居环境；依法治村，完善各项管理制度，加强社区民主管理；不断提高村民素质，丰富群众精神生活，推动农村管理精细化，创建基层建设和社会管理示范村。 |

| 镇 （街道） | 试点单位 | 创建类型 | 创 建 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里水 | 河村社区 | 省级以上 示范村 | 要以当地村庄风貌、文化底蕴、产业基础为依托，加大基础设施、公共服务设施建设投入，不断提升景观绿化以及公园的文化长廊、文体中心等设施，建设产业发达、环境优美、人文气息浓厚的综合型幸福宜居示范村。 |
| 桂城 | 叠北社区 | 省级以上 示范村 | 要利用纵横交错的河涌网络的自然资源优势，结合创建示范村（居）工作，大力整治内河涌，活化水资源，打造岭南水乡风情。同时充分利用华南汽车城这一特色产业，继续加大华南汽车城配套设施建设，做好华南汽车城景观美化、亮化工程，注入文化元素，积极塑造汽车文化氛围，不断增强车城的品牌活力，提升车城文化内涵，打造集观光、休闲、购物、娱乐、汽车展示于一体的华南汽车城配套中心，创建岭南水乡和特色产业示范村。 |
| 罗村 | 联星社区 | 省级以上 示范村 | 要充分发挥区域优势，积极实施“三旧改造”，以专业市场为基础，配套发展商贸服务业，注入新型商贸功能，拉动联星社区新一轮经济社会发展。同时，以浓厚的民俗文化底蕴为契机，结合乐安花灯会，整合江氏祠堂、生仔石等祈福文化古迹，打造特色民俗文化街区；抓紧建设叶问纪念馆，建立詠春拳训练基地，举办詠春拳国际邀请赛，将联星社区打造成为世界各地詠春门人及詠春爱好者交流、寻根的平台。创建商贸示范村和历史文化示范村。 |
| 丹灶 | 仙岗村 | 省级以上 示范村 | 要充分利用自身优越的田园生态，保护乡村自然风貌，传承乡土气息，巩固并提升良好的生态环境；保护和修缮俭堂大夫祠、陈氏大宗祠、思远别墅、立之祖祠、仙岗书院和“仙迹丹泉”等历史古建筑，充分挖掘爱国儒商陈仙洲故居和百岁公——陈广文等人文资源，创建生态示范村和历史文化示范村。 |

主题词：城乡建设  方案  通知

佛山市南海区人民政府办公室秘书科  2012年1月18日印发